| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, внесенных предписании и(или) представлении, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района |
| Наименование контрольного мероприятия | Выездная проверка соблюдения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета в рамках Адресных инвестиционных программ Нижегородской области на 2018 - 2020 гг. и на 2019-2021 гг., утвержденных постановлениями Правительства Нижегородской области от 08 ноября 2017 г. № 791 и от 27 ноября 2018 г. № 800, на строительство объекта «МАДОУ «Детский сад «Солнышко» в р.п. Дальнее Константиново, ул. Фильченкова, д.16» за 2018 г. и истекший период 2019 г. |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | План контрольной деятельности на IV квартал 2019 года |
| Сроки проведения контрольных действий | с 18 по 27 ноября 2019 г. |
| Проверенный период | 2018 г. и истекший период 2019 г. |
| Результат контрольного мероприятия | Изменение условий контракта в части оплаты. Приёмка и оплата фактически невыполненных работ. Неначисление и непредъявление пени за нарушение срока поставки по контракту. |
| Вынесено представление / срок исполнения | 1. Обеспечить в соответствии с условиями муниципального контракта выполнение подрядчиком невыполненных работ. В случае невыполнения работ подрядчиком: - возместить в доход областного бюджета стоимость невыполненных работ; - принять меры к взысканию с подрядчика и (или) лиц виновных стоимости невыполненных объемов работ. 2. Принять меры для взыскания пени за нарушение срока поставки по контракту. 3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения. 4. Разработать план мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства. Исполнение до 24.01.2020 |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | 1. Информация о выявленных нарушениях законодательства рассмотрена. 2. План мероприятий по устранению выявленных нарушений разработан. 3. Лица, допустившие указанные нарушения, установлены и привлечены к дисциплинарной ответственности. 4. Подрядчиком выполнены ранее невыполненные работы по контракту. 5. Взысканы пени за нарушение срока поставки по контракту. |