| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Администрация Лысковского муниципального района |
| Наименование контрольного мероприятия | Камеральное обследование деятельности при реализации мероприятий, предусмотренных Адресной инвестиционной программой Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 800, на строительство дома культуры в д. Летнево Лысковского района |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | План контрольной деятельности на II квартал 2020 г. |
| Сроки проведения контрольного мероприятия | с 23 июня по 15 июля 2020 г. |
| Проверенный период | 2019 г. |
| Выявленные нарушения | Осуществлена приемка и оплата работ, несоответствующих условиям контракта. Нарушен срок выполнения работ подрядчиком. Не приняты меры по взысканию с подрядчика начисленных сумм неустоек (пени). Объект заказчиком в эксплуатацию не введён. |
| Вынесено представление (направлено письмо) / срок исполнения | 1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях законодательства. 2. Возместить в доход областного бюджета стоимость работ, несоответствующих условиям контракта. 3. Принять меры к взысканию с подрядчика и (или) лиц, виновных в приемке и оплате работ, несоответствующих условиям контракта, стоимости объемов работ. 4. Принять меры к взысканию в судебном порядке с подрядчика начисленных штрафных санкций. 5. Обеспечить исполнение обязательства по Соглашению в части достижения показателя результативности использования субсидии – ввести объект в эксплуатацию. 6. Установить лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении этих лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение до 14 сентября 2020 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Информация будет размещена после 14 сентября 2020 г. |