| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Администрация Ардатовского муниципального района, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская СШ № 2 им. С.И.Образумова» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 180, на капитальный ремонт объекта МБОУ «Ардатовская СШ № 2 им. С.И.Образумова», расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 57. |
| Основание для проведения контрольных действий | Внеплановая камеральная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | C 15 февраля 2021 г. по 5 марта 2021 г. |
| Проверенный период | 2020 г. и истекший период 2021 г. |
| Выявленные нарушения | Нарушены сроки выполнения работ по контракту. 2. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ. 3. Допущено изменение существенных условий контракта. |
| Вынесено представление об устранении нарушений/срок исполнения | 1. Рассмотреть информацию о выявленном нарушении законодательства. 2. Провести претензионную работу по взысканию с Подрядчика неустойки (штрафов, пеней) за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту. 3. Обязать Подрядчика выполнить работы, требуемые проектом к выполнению. 4. Возместить в доход областного бюджета стоимость невыполненных работ. 5. Установить лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении этих лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение до 10 июня 2021 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в установленный срок. 1. Информация о выявленном нарушении рассмотрена. 2. Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту будет рассчитана после завершения работ по контракту. 3. Подрядчиком выполнены работы, требуемые проектом к выполнению. 4. Стоимость невыполненных работ возмещена в доход областного бюджета. 5. Рассмотрен вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности. |