| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка осуществления расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой «Развитие здравоохранения Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства области от 26 апреля 2013 г. № 274, Адресными инвестиционными программами Нижегородской области, утвержденными постановлениями Правительства области от 17 декабря 2019 г. № 960 и от 23 декабря 2020 г. № 1090, по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в с. Шахманово Большемурашкинского района, с. Тукай Спасского района и п. Рустай г.о.г. Бор. |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Внеплановая выездная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | C 12 мая 2021 г. по 8 июня 2021 г. |
| Проверенный период | 2020 г. и истекший период 2021 г. |
| Выявленные нарушения | Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ. |
| Вынесено представление о выявленных нарушенях / срок исполнения | 1. Обеспечить выполнение Подрядчиком работ, возможных и требующихся к выполнению. 2. Принять меры к взысканию с Подрядчика стоимость невыполненных работ с возмещением средств в доход областного бюджета. В случае неудовлетворения требований в добровольном и претензионном порядке принять меры по взысканию невыполненных работ в судебном порядке. 3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение до 21 сентября 2021 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | В установленный срок - по состоянию на 22 сентября 2021 г., представление исполнено ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» частично, а именно: 1. Часть стоимости невыполненных работ возмещена Подрядчиком в доход областного бюджета. 2. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 3. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. По факту неисполнения представления министерства финансов в установленный срок в отношении директора ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» Чаусовского А.В. возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ. |