| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Администрация Вачского муниципального района, управление образования администрации Вачского муниципального района, МБОУ «Вачская средняя общеобразовательная школа» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 180, на капитальный ремонт объекта МБОУ «Вачская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Нижегородская область, Вачский район, р.п. Вача, пер. Советский, д. 3. |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Плановая камеральная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | C 25 марта 2021 г. по 14 апреля 2021 г. |
| Проверенный период | 2019 – 2020 г.г. |
| Выявленные нарушения | Нарушены сроки выполнения работ по контракту. В Арбитражный суд Нижегородской области МБОУ «Вачская СОШ» подано исковое заявление от 4 марта 2021 г. № 103 о взыскании с подрядчика штрафных санкций (пени). Не возращен в доход областного бюджета неиспользованный остаток средств субсидии. Данные отчета МБОУ «Вачская СОШ» о расходах, источником которых является субсидия, недостоверны. 4. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ. 5. Допущено изменение существенных условий контракта. |
| Вынесено представление / срок исполнения | 1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях. 2. Возместить в доход областного бюджета неиспользованный остаток средств субсидии. 3. Возместить в доход областного бюджета стоимость невыполненных работ. 4. Провести претензионную работу по взысканию с Подрядчика стоимости невыполненных работ. 5. Установить лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении этих лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение до 30 июля 2021 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в установленный срок. 1. Информация о выявленном нарушении рассмотрена. 2. Неиспользованный остаток средств субсидии возмещен в доход областного бюджета. 3. Стоимость невыполненных работ возмещена в доход областного бюджета. 4. В Арбитражный суд Нижегородской области подан иск в адрес Подрядчика. 5. Рассмотрен вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности. |