| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Государственное энергетическое производственное предприятие «Нижегородоблкоммунэнерго» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий соглашения от 26 декабря 2019 г. № 3 о предоставлении из областного бюджета субсидии на увеличение уставного фонда |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Внеплановая выездная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | с 29 сентября 2021 г. по 19 октября 2021 г. |
| Проверенный период | 2019-2020 г.г., истекший период 2021 г. |
| Выявленные нарушения | 1. Нецелевое использование средств субсидии в результате оплаты невыполненных работ и непоставленных материалов. 2. Нарушение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе…», а именно: закупка без проведения конкурса или аукциона; при определении и обосновании начальной максимальной цены контрактов (далее-НМЦК), завышение НМЦК и стоимости контракта; необоснованное увеличение срока исполнения контракта. 3. Приемка и оплата (частичная оплата) работ, не соответствующих условиям контрактов; непредставление документации по корректировке проекта Газопровода; непредставление сертификатов на соответствие используемых материалов и оборудования; нарушение сроков исполнения контрактов. 4. Нарушение в части требований бухгалтерского учета и отчетности. |
| Вынесено представление о выявленных нарушенях / срок исполнения | 1. Возместить средства субсидии, использованные не по целевому назначению, в доход областного бюджета. Принять меры для взыскания средств с поставщика (подрядчика) и (или) виновных лиц Предприятия в указанном нарушении. 2. Принять меры для взыскания с подрядных организаций стоимости невыполненных работ; для подписания «минусового» акта о приемке выполненных работ по работам, не соответствующим требованиям контракта; для взыскания неустойки за нарушение исполнения контрактов, а также для предоставления подрядчиком сертификатов на соответствие используемых материалов и оборудования. 3. Принять меры по уменьшению цены контракта, и актов о приемке выполненных работ на сумму завышенной стоимости. 4. Представить документы по корректировке проекта Газопровода. В случае отсутствия подтверждающих документов возместить средства субсидии в доход областного бюджета и принять меры по взысканию средств с подрядчика в судебном порядке. 5. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях законодательства и принять меры за соблюдением требований законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учете. 6. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 7. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение до 15 марта 2022 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в установленный срок. 1. Средства субсидии, использованные не по целевому назначению, возмещены в областной бюджет. Направлены иски в Арбитражный суд Нижегородской области для взыскания средств с поставщиков (подрядчиков). 2. Направлена претензия подрядчику с требованием: - об уменьшении цены контракта по работам, принятым по завышенной стоимости; - о подписании «минусового» акта о приемке выполненных работ по работам, не соответствующим требованиям контракта; - о предоставлении сертификатов на соответствие используемых материалов и оборудования. Ответ на претензию от подрядчика не поступал. ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» организована работа по расторжению данного контракта, направлено исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области. Работы, не соответствующие требованиям контракта, на момент окончания проверки подрядчику не оплачены и оплачиваться не будут: ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» неиспользованный остаток средств субсидии возвращен в 2022 г. в областной бюджет (в том числе средства, предусмотренные для оплаты указанных работ). 3. ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» проинформировало о наличии документов по корректировке проекта Газопровода. 4. ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, в том числе заключен государственный контракт для проведения финансового аудита. 5. В связи с увольнением виновных должностных лиц привлечь их к дисциплинарной ответственности не представляется возможным. |