| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Администрации Балахнинского муниципального округа. |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств областного бюджета, соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 г.г., утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 декабря 2019 г. № 960, на строительство объекта «Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова». |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Плановая проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | C 15 сентября по 01 октября 2021 г. |
| Проверенный период | 2020 г. и истекший период 2021 г. |
| Выявленные нарушения | 1. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ. 2. Подрядчиком нарушены обязательства по сроку выполнения работ по строительству объекта. |
| Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения | 1. Исключить из актов о приёмке выполненных работ (КС-2) фактически невыполненные работы, отразить по данным бюджетного учета стоимость невыполненных работ. 2. По результатам исполнения работ по контракту направить подрядчику требование об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств. В случае неудовлетворения требований в добровольном порядке в течение 3-х месяцев со дня исполнения контракта принять меры по взысканию неустойки в судебном порядке. 3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение: до 22 декабря 2021 г., по п. 2 - в течение 3-х месяцев со дня исполнения контракта. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в установленный срок. 1. Невыполненные работы исключены из актов о приемке выполненных работ, по бюджетному учету отражена стоимость невыполненных работ. 2. По результатам исполнения работ по контракту с подрядчика взыскана неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательств. 2. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 3. Рассмотрен вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности. |