| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, выделенных на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Нижегородской области в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 3 февраля 2021 г. № 315-81/21П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2021 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов». Капитальный ремонт ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода». |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Плановая выездная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | С 16 по 31 марта 2023 г. |
| Проверенный период | 2021-2022 годы и истекший период 2023 года |
| Выявленные нарушения | 1. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по 2-м контрактам и 1-му договору. 2. Заказчиком просрочено исполнение обязательств по оплате за выполненные работы по 2-м контрактам и 1-му договору. 3. Информация и документы об исполнении контрактов направлены в реестр контрактов с нарушением установленного срока. |
| Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения | 1. Направить подрядчикам требование о возмещении стоимости невыполненных работ. По факту возмещения подрядчиком стоимости невыполненных работ перечислить указанные средства в доход областного бюджета. 2. В случае неудовлетворения подрядчиком требования по п. 1 направить исковое заявление по взысканию стоимости невыполненных работ в суд. 3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 4. Установить виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение: по 6 сентября 2023 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в установленный срок. 1. С подрядчиков взыскана стоимость невыполненных работ по 1-му контракту; указанные средства возмещены в доход областного бюджета. 2. Подано исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с подрядчика стоимости невыполненных работ по 1-му контракту и 1-му договору. 3. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений с целью обеспечения в Учреждении надлежащего контроля за приемкой фактических объемов выполненных ремонтно-строительных работ. 4. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. |