| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская центральная районная больница» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств областного бюджета, соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, выделенных на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Нижегородской области в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 18 января 2022 г. № 315-25/22П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2022 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов». Капитальный ремонт ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница». |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Плановая выездная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | С 15 мая 2023 г. по 26 мая 2023 г. |
| Проверенный период | 2022 год и истекший период 2023 года |
| Выявленные нарушения | 1. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по 3-м контрактам. 2. Подрядчиками просрочены обязательства по исполнению 4-х контрактов (договоров). 3. Учреждением не направлены подрядчикам требование об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по 4-м контрактам (договорам) (направлены в ходе проверки). 4. Информация и документы об исполнении одного контракта направлены в реестр контрактов с нарушением установленного срока. |
| Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения | 1. Направить подрядчикам требование о возмещении стоимости невыполненных работ. По факту возмещения подрядчиком стоимости невыполненных работ перечислить указанные средства в доход областного бюджета. 2. В случае неудовлетворения подрядчиком требования по п. 1 направить исковое заявление по взысканию стоимости невыполненных работ в суд. 3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 4. Установить виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение: по 26 октября 2023 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в установленный срок. 1. Стоимость невыполненных работ возмещена в доход областного бюджета. 2. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 3. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. |