| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | МБОУ Арефинская средняя общеобразовательная школа |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 180, на капитальный ремонт МБОУ Арефинская СОШ, расположенного по адресу: Нижегородская область, Вачский район, с. Арефино, ул. Пестрякова, д. 51. |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Плановая выездная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | С 23 января 2023 г. по 03 февраля 2023 г. |
| Проверенный период | 2021-2022 годы и истекший период 2023 года |
| Выявленные нарушения | 1. Нарушены условия соглашения о предоставлении субсидии из бюджета. 2. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ. 3. Подрядчиком просрочены обязательства по исполнению контракта. |
| Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения | 1. Направить подрядчику требование о возмещении стоимости невыполненных работ. Перечислить указанные средства в доход бюджета Вачского муниципального округа по факту возмещения подрядчиком стоимости невыполненных работ. 2. В случае неудовлетворения подрядчиком требования, содержащегося в пункте 1, взыскать стоимость невыполненных работ в судебном порядке. 3. В случае неудовлетворения подрядчиком требования по претензии об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по контракту направить исковое заявление по взысканию пени в суд. 4. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 5. Установить виновных должностных лиц и рассмотреть вопрос о привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение: по 28 июня 2023 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в установленный срок. 1. Стоимость невыполненных работ возмещена подрядчиком в доход бюджета Вачского муниципального округа. 2. На основании постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 заказчиком списаны пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту. 3. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 4. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. |