| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, выделенных на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Нижегородской области в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 03 февраля 2021 г. № 315-81/21П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2021 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов». Капитальный ремонт ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница» |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Плановая выездная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | C 12 сентября 2022 г. по 23 сентября 2022 г. |
| Проверенный период | 2021 год и истекший период 2022 г. |
| Выявленные нарушения | 1. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ. 2. Подрядчиком просрочены обязательства по исполнению контракта. |
| Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения | 1. По установленным проверкой невыполненным работам: - обеспечить в соответствии с условиями контракта выполнение их подрядчиком; - либо принять меры по взысканию в претензионном порядке с подрядчика и (или) лиц, виновных в приемке и оплате невыполненных работ, их стоимости и возмещению указанных средств в доход областного бюджета. В случае неудовлетворения подрядчиком и (или) лицами, виновными в приемке и оплате невыполненных работ, требований в добровольном и претензионном порядке принять меры по взысканию стоимости невыполненных работ в судебном порядке. 2. В случае неудовлетворения подрядчиком требований по претензии об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по контракту принять меры по взысканию пени в судебном порядке. 3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение: до 15 февраля 2023 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в срок. 1. ГБУЗ НО «Варнавинская центральная районная больница» подано исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с подрядчика стоимости невыполненных работ, пени за просрочку исполнения обязательств по контракту. 2. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 3. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. |