| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воскресенская центральная районная больница» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, выделенных на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Нижегородской области в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 18 января 2022 г. № 315-25/22П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2022 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов». Капитальный ремонт ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница». |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Плановая выездная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | С 13 февраля 2023 г. по 17 февраля 2023 г. и с 27 февраля 2023 г. по 3 марта 2023 г. |
| Проверенный период | 2022 год и истекший период 2023 года |
| Выявленные нарушения | 1. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по 2-м контрактам. 2. Подрядчиками просрочены обязательства по исполнению 3-х контрактов. 3. Учреждением в установленный срок не достигнуты значения результатов предоставления субсидии, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета; 4. Изменены условия по 2-м контрактам в нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 5. Информация и документы об исполнении контракта направлены в реестр контрактов с нарушением установленного срока. |
| Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения | 1. Направить подрядчику требование о возмещении стоимости невыполненных работ. По факту возмещения подрядчиком стоимости невыполненных работ перечислить указанные средства в доход областного бюджета. 2. В случае неудовлетворения подрядчиком требования по п. 1 направить исковое заявление по взысканию стоимости невыполненных работ в суд. 3. По результатам исполнения 2-х контрактов рассчитать неустойку (пени) и направить подрядчику требование об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств. В случае неудовлетворения подрядчиком требования в добровольном и претензионном порядке направить исковое заявление по взысканию пени в суд. 4. В случае неудовлетворения подрядчиком требования по претензии об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств направить исковое заявление по взысканию пени в суд. 5. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 6. Установить виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение: по 4 октября 2023 г. По п. 3 исполнение продлено по 29 февраля 2024 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в установленный срок. 1. Стоимость невыполненных работ возмещена в доход областного бюджета. 2. На основании постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 заказчиком списаны пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту. 3. По результатам исполнения 2-х контрактов учреждением рассчитана неустойка (пени) и направлены подрядчику требования об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств. Требования подрядчиком не удовлетворены. По 1-му контракту учреждением удержана сумма неустойки при оплате работ; по 2-му контракту учреждение направило иск в Арбитражный суд НО по взысканию неустойки. 4. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 5. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. |