| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | ГБУЗ НО «Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств областного бюджета, соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, выделенных на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Нижегородской области в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 18 января 2022 г. № 315-25/22П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2022 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов». Капитальный ремонт ГБУЗ НО «Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода». |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Плановая выездная проверка |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | С 15 ноября 2023 г. по 1 декабря 2023 г. |
| Проверенный период | 2022 год и истекший период 2023 года |
| Выявленные нарушения | 1. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по 3-м контрактам. 2. Информация и документы об исполнении контрактов направлены в реестр контрактов в 5-х случаях с нарушением установленного срока. |
| Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения | 1. Направить 2-м подрядчикам требование о возмещении стоимости невыполненных работ и (или) о выполнении невыполненных работ, возможных и требующихся к выполнению. 2. В случае выполнения подрядчиками невыполненных работ, предоставить копии актов о приемке выполненных работ. 3. В случае возмещения подрядчиками стоимости невыполненных работ на лицевой счет Учреждения перечислить указанные средства в доход областного бюджета. 4. В случае неудовлетворения подрядчиками требований по возмещению стоимости невыполненных работ и (или) их выполнению подать в суд исковое заявление о возмещении стоимости невыполненных работ, обеспечив его принятие судом к рассмотрению. 5. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 6. Установить виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение (первоначально): по 30 мая 2024 г. Исполнение продлено по 2 августа 2024 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | 1. Подрядчикам направлено требование о возмещении стоимости невыполненных работ и (или) о выполнении невыполненных работ, возможных и требующихся к выполнению. 2. Стоимость невыполненных работ 1-м подрядчиком возмещена на лицевой счет Учреждения; средства возвращены Учреждением в доход областного бюджета. 3. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 4. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Дополнительная информация по исполнению представления будет размещена после 2 августа 2024 г. |