| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлениях и предписаниях, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Администрации городского округа город Бор |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка по вопросу соблюдения условий, целей, порядка предоставления и целевого использования субсидий, выделенных в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 08.11.2017 № 791, по объекту: «Строительство магистральной напорной канализации г. Бор», за 2018 год. |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | План контрольной деятельности на 4 квартал 2018 года |
| Сроки проведения контрольных действий | С 09.10.2018 по 19.10.2018. |
| Проверенный период | 2018 год |
| Результат контрольного мероприятия | В нарушение п.п.4.3.2, 5.2 муниципального контракта от 19.03.2018 № 903393, заказчиком приняты к оплате и оплачены материалы без выполнения работы, принята к оплате канализационно-насосная станция «Набережная» при отсутствии в ее составе погружных насосных агрегатов. |
| Вынесено представление/срок рассмотрения | Вынесено представление. 1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях законодательства. 2. Установить лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении этих лиц к дисциплинарной ответственности. 3. Разработать план мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства. Исполнение до 10.12.2018 |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Вынесено предписание. 1. Акты выполненных работ привести в соответствие с утвержденными сметами. 2. Обязать подрядную организацию, выполняющую работы по строительству объекта, установить отсутствующие оборудование, входящие в состав принятой к оплате канализационной насосной станции. Исполнение до 10.12.2018 |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление и предписание исполнены в установленные сроки. 1. Информация о выявленных нарушениях законодательства рассмотрена. 2. Лицо, допустившее указанные нарушения, установлено и привлечено к дисциплинарной ответственности. 3. Разработан план мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства. 4. Акты выполненных работ приведены в соответствие с утвержденными сметами. 5. Отсутствующее оборудование установлено подрядной организацией. |