| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, внесенных предписаниях, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Администрация г.Нижнего Новгорода, Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г.Нижнем Новгороде» |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения условий, целей, порядка предоставления и целевого использования субсидий, предоставленных при реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 03.11.2016 № 748, при строительстве объекта «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга», 1 этап - продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород», «Участок продления II очереди метрополитена в г. Н.Новгород от ст. «Московская» до ст. «Волга» (Сормовско-Мещерская линия)» |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | План контрольной деятельности на IV квартал 2017 года |
| Сроки проведения контрольного мероприятия | С 20 ноября по 22 декабря 2017 года |
| Проверенный период | Истекший период 2017 года |
| Выявленные нарушения | 1. Завышение стоимости работ в рабочей сметной документации. 2. Приняты к оплате невыполненные работы. В ходе проверки нарушение устранено. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Выполнить корректировку рабочей сметной документации. / Исполнение до 16 февраля 2018 года. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Информация будет размещена после 16.02.2018. |